## Slide 1: 4조 프로젝트 계획서
무선 컨트롤러를 이용한 장거리 RC카 제어

## Slide 2: 개발 배경
RC카는 블루투스로 제어하므로 제어 거리에 제한적
근거리제어에 한계극복 필요
사각지대에서의 RC카 제어가 가능하도록 하여 활용성을 높일 필요가 있음

## Slide 3: 개발 목적
거리에 제한을 받지 않는 RC카 구현
카메라 영상전송을 통한 장거리 제어
서버구축을 통한 실시간 제어
하드웨어가 구동되는 원리 및 서버구축을 통한 서버와 하드웨어의 이해

## Slide 4: 구현 목표
무선컨트롤러 RC카 조종
서버구현을 통한 장거리 데이터 전송
카메라 영상 전송
카메라 영상을 통한 사각지대 촬영

## Slide 5: 개발 장비
장비 | 사용목적
라즈베리파이 (2개) | 운영체제 구현
카메라 모듈 | LINUX
IP time N100mini | 무선 통신
모터, 바퀴 | RC카
C, Java, Perl | 서버 구현 및 장비제어

## Slide 6: 개발 절차
1차
무선 컨트롤러(Pad, 안드로이드 앱)를 통한 RC카 제어
2차
서버를 통한 무선 제어
3차
영상 전송을 통한 장거리 무선제어

## Slide 7: 개발 일정
7월 3주차 자료 정리 및 개발 장비 구입
7월 4주차 자료 분석 및 장비 테스트
8월 1-2주차 1차 프로젝트 진행
8월 3-4주차 2차 프로젝트 진행
9월 1-2주차 3차 프로젝트 진행
9월 3-4주차 프로젝트 수정 및 기능 추가
10월 1주차 프로젝트 마무리 및 발표 준비

## Slide 8: 담당 분야
조한영
조장
손수훈
무선 컨트롤러 구현
프로젝트 관리
최민수 서상훈
모터제어
하드웨어 조립
서버 구현 및 프로젝트 관리
박관용 우경아
안드로이드 어플리케이션 구현
영상처리